## Aktuální stav projektu

Projekt pokračuje bez zásadních problémů.

## Aktuální problémy projektu

* Pořád existuje otázka nasazení a serverů
* Ještě úplne neskončilo seznamování s branchováním v gitu

## Co bylo dokončeno

Stihli jsme:

* Dokončení prototyp v Axure
* Dokončení a vylepšení Modelu v aplikaci
* Upravené DAO

Na čem se pořád pracuje:

* Services
* Controllers
* Frontend

Rozpracovány položky jsou hotovy z části, která byla plánovaná na tenhle týden.